## Slide 1
项目总评审答辩
G08

## Slide 2
01 | 项目进度
项目进度
项目甘特图
项目各个部分完成情况
03 | 遇到的难点
关键技术
实践难点
02 | 项目产品
需求设想
成品
04 | 成果与收获
项目成果
小组收获
05 | 总结与组员评价
项目总结
组员评价
目 录
CONTENTS

## Slide 3
项目进度
项目甘特图
项目各个部分完成情况
01 | 项目进度

## Slide 4
项目进度
从项目准备开始到项目总结结束，历时113个工作日。项目整体围绕“瀑布模型”制定，将项目分为三个大阶段，10个小阶段进行。
项目进度
项目进度与甘特图
项目产品
成果与收获
遇到的难点
总结与组员评价

## Slide 5
项目进度
项目进度与甘特图
项目产品
成果与收获
遇到的难点
总结与组员评价

## Slide 6
项目各个部分完成情况
软件开发阶段
在准备阶段，我们明确了小组内要完成什么类型的产品、产品开发所利用的工具、并询问当然用户（杨老师）。在此阶段共询问杨老师2次，召开见面会议4次
在软件定义阶段，我们根据写好的项目计划、需求报告、可行性分析找当然用户（杨老师）确认，并修改其中不合理的地方。期间共询问杨老师2次，召开见面会议6次，在此阶段需要递交的文档都已完成
由于前期在软件需求和准备上不是特别充分，软件开发阶段，我们遇到了一些难题。这些难题在小组成员的同心协力下解决了。在此阶段，共询问杨老师2次，召开见面会议6次。需递交的文档已全部完成。
由于软件为课业产品，对于软件的后期维护基本不考虑，在此阶段耗费的时间不多。
准备阶段
软件定义阶段
软件维护阶段
项目进度
项目产品
成果与收获
遇到的难点
总结与组员评价

## Slide 7
需求设想
成品
02 | 项目产品

## Slide 8
需求设想与成品
项目进度
项目产品
成果与收获
遇到的难点
总结与组员评价
迷宫类像素画风游戏
软件类型
安卓5.0以上手机用户
面向平台
游戏app
软件成品
在美工处理上会有不足，在整体功能上将需求设想表现出来了。
成品效果

## Slide 9
关键技术
实践难点
03 | 遇到的难点

## Slide 10
关键技术
游戏美工外包
游戏素材搜寻
关键技术四
阿里云服务器
关键技术二
unity游戏开发引擎
Visual studio脚本代码编写软件
关键技术一
Unity相关挂件
RP处理工具
软件测试工具
关键技术三
项目进度
成果与收获
总结与组员评价
项目产品
遇到的难点

## Slide 11
实践难点
在开发初期，开发时没有规定好代码规范，导致各个人都有自己的风格，在代码阅读中，带来了不少困扰。
难点一
在使用unity时，对于其个别功能及挂件不熟悉，由于其挂件等库众多，对于挂件代码的理解非常费时间，在这点上，小组耗费了很多时间
难点二
由于缺乏游戏的美工，在游戏开发初期游戏美工特别简陋，后来通过外包美工的方法解决此问题。
难点三
项目进度
成果与收获
总结与组员评价
项目产品
遇到的难点

## Slide 12
项目成果
小组收获
04 | 成果与收获

## Slide 13
项目成果
项目进度
项目成果
成果与收获
遇到的难点
总结与组员评价
游戏app
成果一
软件开发相关文档
成果三
小组协作及小组作业相关文档
成果二

## Slide 14
小组收获
通过自学c#,自学unity的使用，在制作游戏过程中，充分体会到了瀑布模型的软件制作的全过程。
收获一
在小组软件开发的过程中，小组协作与小组协调，给了小组每个成员在组内与他人共同工作的经验。
收获二
培养了小组成员的自学能力和独立能力，小组成员的独立学习能力等都有了很好的提升。
收获三
项目进度
项目成果
成果与收获
遇到的难点
总结与组员评价

## Slide 15
项目总结
组员评价
05 | 总结与组员评价

## Slide 16
项目总结
项目进度
项目成果
成果与收获
遇到的难点
总结与组员评价
在完成项目中我们遇到了不少的困难，其中最艰难的在于两个阶段：需求分析与测试阶段。在需求分析中，要明确哪些需求是目前你能办到的，哪些需求是目前无法完成的，哪些需求是可以延后，哪些需求是不合理的。在需求分析阶段，我们小组找了两次杨老师确认并修改需求。同时，因为我们不确定自己的需求是否合理，在找了10名不同的用户访谈询问之后，通过用户的访谈结果修改需求。在测试阶段，我们小组遇到了各种各样的困难，先是软件产品和外部服务器连接遇到的困难，通过和小组成员的努力，我们通过另一种方法解决了问题。之后，在进行单元测试和集成测试的时候，遇到了由于衔接不够好，开发时不仔细留下的bug。通过与小组成员的仔细筛查，最终解决了这个问题。最后，遇到最大的问题的还是系统测试阶段，在给用户测试软件产品的时候，遇到了交互不合理、软件自适应手机问题、游戏难度问题等一系列问题。通过收集用户反馈，查阅资料，开发人员测试之后，解决了这个问题。

## Slide 17
项目进度
项目成果
成果与收获
遇到的难点
总结与组员评价
组员评价
组长：吴子乔
本人自评：
在项目各个时期能较为及时得把控项目进度，但是由于个人时间原因。在项目中期，没有很好尽到组长的责任。对于风险把控及成员分工有不合理之处。在某一段时间，对于项目的热情度及优先级都很低，造成了在那个时间段小组递交的报告有延迟和质量很低的状况出现。
组员评价：项目经理在整个任务中起到的作用至关重要，他能够合理地分配任务，但是也有出现时间紧张无法照顾到团队的情况。
项目总体绩效评价：7/10
组员：石梦韬
本人自评：本次做小游戏项目很荣幸能够和其他两门组员一起合作，提高了互相之间默契程度。对于组长分配的任务，我都会去积极的完成，对于组员给予的建议，我都会选择去接受。在该项目中，我主要负责制作游戏内容和玩家行为的模块，该模块在整个游戏过程当中是相当重要的一环，它是否能够完成将决定整个项目是否能够得到实现，获得最终用户的认可。在各种各样的考试以及城院赛浙大赛背景之下，留给我实现我所负责模块的时间非常有限，但是我仍然通过了我的努力，完成了一项几乎不可能完成的任务。虽然项目经理在整个任务中起到的作用至关重要，他能够合理地分配任务，给予我很大的心灵安慰，但是我觉得我个人在整个项目起到的作用不容小觑。
组长评价：在项目各个时期，能够按时上交组长布置的任务，同时能够承担起项目总体开发大柱，在各个时期都做了有质量保证的工作。
项目总体绩效评价：8/10
组员：陈栩
本人自评：在这门课程中，我们组选择了游戏的制作，我在这个游戏的部分主要是负责后端的操作，云端数据库的搭建，服务器与数据库的交互还有最后的排行榜制作，从刚开始什么都不懂，到自学c#,自学unity的使用，还体会了瀑布模型的软件制作的全过程，我在这门课中学到了很多。
组长评价：在项目各个时期，能够较为按时上交组长布置的任务，在各个时期都做了有质量保证的工作。但是，由于一些时间安排，会有无法做项目相关工作的情况。
项目总体绩效评价：6.9/10

## Slide 18
[1] 游戏《迷宫深处》开发者介绍及游戏内容 2018年3月11日
https://tieba.baidu.com/p/5366126268?red_tag=1516710533&traceid=
[2] unity社区论坛2D游戏制作技术简单举例 2018年6月12日
http://forum.china.unity3d.com/thread-13546-1-1.html
[3] unity社区学习资料及unity开发教程 2018年5月12日
http://forum.china.unity3d.com/forum.php
[4] 张海藩、牟永敏.《软件工程导论》-6版 北京：清华大学出版社，2013（2018.1重印）
[5] 陈洪、任科、李华杰.《游戏专业概论》 北京：清华大学出版社，2010.1
THANK YOU
参考资料

## Slide 19
Thank you
G08